**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2022년 2월 24일**

**과정명 : 프로젝트형 AI 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 장고 분노의 개발자 |
| 팀 원 | 팀장: 이희경  팀원: 장소희 김현우 |
| 프로젝트 주제 | 멀티미디어 의견 교환을 위한 커뮤니티 제작 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. 회원가입 및 로그인 구현 2. TMDB API를 통한 영화 드라마 및 TV 방송 정보 제공 3. 미디어 검색    1. 각 매체 별 검색 4. 각 프로그램에 대한 커뮤니티 기능 구현    1. 게시글 게시    2. 댓글 작성    3. 추천수 기반 인기글 선정 |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  이희경 : 데이터베이스, 검색 기능 구현  장소희 : 로그인 구현 및 권한 관리  김현우 : 게시판 기능, 댓글 기능 구현  ● 일정  2/22 ~ 2/23: 주제 선정 및 일정 수립  ~ 2/25 : 모델 설계 및 로그인 기능 구현  ~ 3/7 : 전체 페이지 레이아웃 및 세부 기능 작성, 권한 관리  3/8 ~ 3/13: 디버깅 및 발표 준비  3/14: 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 도구 | ● Back-end  - python  - django  - mySQL  - AWS  ● Front-end  - HTML, CSS, JS  - BootStrap  - jQuery |